TIMEHOUSE

UAT 3 PHASE · SUMMARY

Kết quả: PASS · 75/75 mốc · develop a13f70b

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Baseline | develop@a13f70b8ba0f3b6943518cc2c5856fc6ce35ac0d (gồm luồng chủ nhà → HĐ đầu vào → tòa → phòng) |
| Ngày/kỳ nghiệp vụ | 2026-10-28 · 2026-10 |
| Viewport | 1440×1080 |
| Nhánh UAT | uat/develop-3phase-20260918 |
| Phạm vi | P1: 40 · P2: 20 · P3: 15 · tổng 75 (F08.5.1–3 regression ngoài bộ đếm) |

# Mục lục

Mục lục tự cập nhật khi mở bằng Microsoft Word (chọn Cập nhật trường / F9).

# Kết quả theo phase

| Phase | Flags | Mốc | PASS | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | {"p1":true,"p2":false,"p3":false} | 40 | 40 | PASS |
| P2 | {"p1":true,"p2":true,"p3":false} | 20 | 20 | PASS |
| P3 | {"p1":true,"p2":true,"p3":true} | 15 | 15 | PASS |

# Traceability liên phase

| Phase | Liên phase | Minh chứng (state) | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | crm-creates-p1-contract-room | deal=GD00155 contract=HD-2026-200/active room=A.01.03/occupied hold=GC-202610-043/converted | PASS |
| P2 | maintenance-creates-expense | incident=SC-202610-019/done cost=1450000 expense=CP0030 1450000 Sửa chữa building=true | PASS |
| P3 | inventory-syncs-asset | inventory=BB-KK-2026-11/done lines=4 synced=4 | PASS |
| P3 | payroll-creates-expense | payroll=BL-2026-10 total=261655000 expenses=6 sum=261655000 period=2026-10 | PASS |
| P3 | bank-reduces-receivable | GD0048→PAY-202610-143→HD-202610-012 paid=7615000 remaining=0; GD0049→PAY-202610-144→HD-202610-023 paid=5606000 remaining=0; GD0050→PAY-202610-145→HD-202610-024 paid=7297000 remaining=0 | PASS |
| P3 | shareholder-scope | rows=1 session=Trần Minh Đức reports.hub=false hr.view=false shareholders.manage=false | PASS |

# Regression bổ sung (ngoài bộ đếm)

| Phase | Flow | Mốc | Tiêu đề | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | F08.5 | F08.5.1 | Kế toán yêu cầu chỉnh sửa | PASS |
| P2 | F08.5 | F08.5.2 | Vận hành sửa khấu trừ → gửi duyệt lại | PASS |
| P2 | F08.5 | F08.5.3 | Duyệt hồ sơ | PASS |

# QA state assertions

| Phase | Kiểm tra | Kết quả | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | milestones | PASS | 40/40 PASS (kỳ vọng 40) |
| P1 | landlord-chain | PASS | building=TH-104; landlord=linked; rooms=20; payments=12; lease=HD-TH-104-001 |
| P1 | room-lifecycle | PASS | room=ready |
| P1 | contract-lifecycle | PASS | contract=ended |
| P1 | invoice-issued | PASS | invoice=issued |
| P1 | payment-partial | PASS | paid=3000000; remaining=4715000; total=7715000 |
| P1 | meter-nonnegative | PASS | electric:0->150, water:0->12 |
| P1 | refund-math | PASS | status=refunded; deposit=13000000; ded=400000; refund=12600000 |
| P1 | expense-allocation | PASS | amount=350000; allocations=40%/30%/20%/10% (=100%) |
| P1 | import-job | PASS | import=done |
| P1 | user-role | PASS | role=ops |

# Lỗi đã sửa trong nhánh UAT

1) Đồng bộ trạng thái dòng khấu trừ với hồ sơ hoàn cọc (assert deduction-status-sync). 2) Chụp đúng dòng công nợ demo và số dư sau thu một phần (F05.4). 3) Kiểm tra nội dung file tải xuống: tên, dung lượng, header/số dòng, giá trị chính, SHA-256. 4) Smoke liên phase là assertion state thật thay vì ghi cứng.

Lỗi sản phẩm phát hiện khi UAT và đã sửa: (a) Kinh doanh bấm “Xác nhận chốt thuê” bị đưa vào trang 403 vì không có quyền tạo HĐ → nay về chi tiết giao dịch, Vận hành tạo HĐ từ giao dịch; (b) hồ sơ hoàn cọc “Cần chỉnh sửa” thiếu nút Sửa phương án / Gửi duyệt; (c) nghĩa vụ góp vốn tạo từ đợt góp vốn bị gắn nguồn “auto” nên không nhận diện được bản ghi người dùng.

# Danh sách 75 mốc

| Phase | Flow | Mốc | Tiêu đề | Vai trò | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | S0 | S0.1 | Đăng nhập hệ thống | admin | PASS |
| P1 | S0 | S0.2 | Xem Tổng quan | admin | PASS |
| P1 | S0 | S0.3 | Kiểm tra danh mục dịch vụ & bảng giá | admin | PASS |
| P1 | S0 | S0.4 | Xem phòng sẵn sàng cho thuê | ops | PASS |
| P1 | F00 | F00.1 | Onboarding chủ nhà → HĐ đầu vào → tòa | admin | PASS |
| P1 | F00 | F00.2 | Sinh phòng theo lưới & hoàn tất | admin | PASS |
| P1 | F00 | F00.3 | Lịch trả chủ nhà sinh tự động | admin | PASS |
| P1 | F00 | F00.4 | Tòa liên kết HĐ đầu vào | admin | PASS |
| P1 | F01 | F01.1 | Mở form Thêm khách thuê | ops | PASS |
| P1 | F01 | F01.2 | Lưu khách thuê mới | ops | PASS |
| P1 | F02 | F02.1 | Chọn phòng sẵn sàng → Tạo hợp đồng | ops | PASS |
| P1 | F02 | F02.2 | Chọn khách, thời hạn, chu kỳ thanh toán | ops | PASS |
| P1 | F02 | F02.3 | Thiết lập giá thuê, cọc, dịch vụ | ops | PASS |
| P1 | F02 | F02.4 | Xác nhận & kích hoạt hợp đồng | ops | PASS |
| P1 | F03 | F03.1 | Mở Tạo hóa đơn theo kỳ | accountant | PASS |
| P1 | F03 | F03.2 | Nhập chỉ số điện nước cho phòng mới | accountant | PASS |
| P1 | F03 | F03.3 | Preflight & tạo hóa đơn nháp | accountant | PASS |
| P1 | F03 | F03.4 | Phát hành hóa đơn | accountant | PASS |
| P1 | F04 | F04.1 | Mở preview nhắc tiền từ hóa đơn vừa phát hành | admin | PASS |
| P1 | F04 | F04.2 | Xác nhận gửi | admin | PASS |
| P1 | F04 | F04.3 | Theo dõi kết quả gửi | admin | PASS |
| P1 | F05 | F05.1 | Xem công nợ | accountant | PASS |
| P1 | F05 | F05.2 | Ghi nhận thu tiền một phần | accountant | PASS |
| P1 | F05 | F05.3 | Xem chi tiết khoản thu | accountant | PASS |
| P1 | F05 | F05.4 | Theo dõi số còn nợ | accountant | PASS |
| P1 | F06 | F06.1 | Tạo đợt nhắc công nợ | admin | PASS |
| P1 | F06 | F06.2 | Xác nhận gửi & theo dõi | admin | PASS |
| P1 | F06 | F06.3 | Thử lại tin lỗi (nếu có) | admin | PASS |
| P1 | F07 | F07.1 | Mở hợp đồng của khách mới | ops | PASS |
| P1 | F07 | F07.2 | Ghi nhận kết thúc → phòng Chờ dọn | ops | PASS |
| P1 | F08 | F08.1 | Lập phương án hoàn cọc | ops | PASS |
| P1 | F08 | F08.2 | Gửi duyệt | ops | PASS |
| P1 | F08 | F08.3 | Kế toán duyệt hồ sơ | accountant | PASS |
| P1 | F08 | F08.4 | Ghi nhận đã hoàn (kèm bằng chứng) | accountant | PASS |
| P1 | F09 | F09.1 | Xác nhận dọn xong | ops | PASS |
| P1 | F09 | F09.2 | Phòng trở lại Sẵn sàng | ops | PASS |
| P1 | F10 | F10.1 | Thêm chi phí | accountant | PASS |
| P1 | F10 | F10.2 | Import khách bằng file mẫu | admin | PASS |
| P1 | F10 | F10.3 | Tạo tài khoản Vận hành | admin | PASS |
| P1 | F10 | F10.4 | Xuất báo cáo công nợ | accountant | PASS |
| P2 | F11 | F11.1 | Thêm lead | sale | PASS |
| P2 | F11 | F11.2 | Ghi cuộc gọi & đặt lịch xem | sale | PASS |
| P2 | F11 | F11.3 | Ghi kết quả xem → Cân nhắc | sale | PASS |
| P2 | F11 | F11.4 | Giữ chỗ phòng | sale | PASS |
| P2 | F11 | F11.5 | Chốt thuê → tạo & kích hoạt HĐ | sale | PASS |
| P2 | F11 | F11.6 | Thu cọc → hoa hồng đủ điều kiện → ghi chi | accountant | PASS |
| P2 | F12 | F12.1 | Dùng file mẫu, chạy trích xuất | ops | PASS |
| P2 | F12 | F12.2 | Sửa 5 trường Cần kiểm tra | ops | PASS |
| P2 | F12 | F12.3 | Tạo hợp đồng từ trích xuất | ops | PASS |
| P2 | F13 | F13.1 | Import bảng kê file mẫu → mapping | accountant | PASS |
| P2 | F13 | F13.2 | Xử lý tay 1 dòng & duyệt ghi nhận | accountant | PASS |
| P2 | F13 | F13.3 | Data Job: Kiểm tra lại → Thử lại | accountant | PASS |
| P2 | F13 | F13.4 | Chuyển số dư đầu kỳ (file mẫu) | accountant | PASS |
| P2 | F14 | F14.1 | Tạo sự cố từ chi tiết phòng | ops | PASS |
| P2 | F14 | F14.2 | Kỹ thuật bắt đầu xử lý | kythuat | PASS |
| P2 | F14 | F14.3 | Hoàn tất kèm chi phí | kythuat | PASS |
| P2 | F14 | F14.4 | Tạo lịch bảo dưỡng trong 7 ngày | ops | PASS |
| P2 | F15 | F15.1 | Tạo báo cáo Tỷ lệ lấp đầy → bản ghi → tải CSV | admin | PASS |
| P2 | F15 | F15.2 | Dòng tiền → checklist → Khóa kỳ 10/2026 | accountant | PASS |
| P2 | F15 | F15.3 | Zalo: Retry bản ghi lỗi (403/408) | admin | PASS |
| P3 | F16 | F16.1 | Bắt đầu đợt kiểm kê kỳ tới | accountant | PASS |
| P3 | F16 | F16.2 | Cập nhật tình trạng 1 tài sản | ops | PASS |
| P3 | F16 | F16.3 | Đánh dấu hàng loạt Bình thường | ops | PASS |
| P3 | F16 | F16.4 | Hoàn tất kiểm kê & xuất biên bản | accountant | PASS |
| P3 | F17 | F17.1 | Thêm nhân viên | hr | PASS |
| P3 | F17 | F17.2 | Phân công tòa chính | hr | PASS |
| P3 | F17 | F17.3 | Xác nhận bảng công kỳ hiện tại | hr | PASS |
| P3 | F17 | F17.4 | Tính lương → gửi duyệt → duyệt → chi | hr | PASS |
| P3 | F18 | F18.1 | Thêm cổ đông với tỷ lệ theo dự án | accountant | PASS |
| P3 | F18 | F18.2 | Tạo đợt góp vốn → nghĩa vụ theo tỷ lệ | accountant | PASS |
| P3 | F18 | F18.3 | Ghi nhận góp vốn | accountant | PASS |
| P3 | F18 | F18.4 | Lập bảng phân phối → duyệt → ghi đã chi | accountant | PASS |
| P3 | F18 | F18.5 | Xem với vai trò Cổ đông (read-only) | codong | PASS |
| P3 | F19 | F19.1 | Nhập sao kê mẫu → đối soát tự động | accountant | PASS |
| P3 | F19 | F19.2 | Khớp thủ công 1 giao dịch | accountant | PASS |

# Vấn đề cần khách hàng xác nhận

OI-07 — NEEDS BUSINESS CONFIRMATION: không tự bù trừ công nợ vào cọc. Kết luận chỉ là PASS theo mockup hiện tại.

# Giới hạn mô phỏng

Zalo, OCR và ngân hàng/VietQR là mô phỏng. Không diễn giải kết quả UAT thành chứng nhận tích hợp production.

# Kết luận mức sẵn sàng

75/75 mốc, regression F08.5 và smoke test liên phase PASS. Sẵn sàng review theo phạm vi mockup; chưa production-ready cho các tích hợp mô phỏng và OI-07 chưa chốt.