TIMEHOUSE

WALKTHROUGH / UAT

Phase 1 · Core Rental / Go-live

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và bằng chứng chạy runtime trên mockup TimoHouse.

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Phạm vi | 40 mốc · S0 + F00 thiết lập + 10 luồng core + F10 bổ trợ |
| Commit / nhánh | a13f70b8ba0f3b6943518cc2c5856fc6ce35ac0d · uat/develop-3phase-20260918 |
| Đối tượng | Nghiệp vụ + UAT |
| Môi trường | Chrome 1440×1080 · Phase 1 only |
| Ngày/kỳ demo | 28/10/2026 · 10/2026 |
| Kết quả | PASS · 40/40 |

Lưu ý dữ liệu: hợp đồng dùng ngày bắt đầu 01/10/2026 để đủ điều kiện lập hóa đơn kỳ 10/2026. PNG gốc chỉ là tham chiếu UI, không phải bằng chứng thực thi.

# Sơ đồ tổng thể

# Cách đọc tài liệu

- Mỗi mốc có route, vai trò, dữ liệu nhập, action, expected result và actual result.

- Ảnh có hậu tố -input là trạng thái trước khi submit; -action là form/điểm thao tác bổ sung; -result là kết quả sau submit; -error chỉ xuất hiện nếu mốc lỗi.

- Mã record động (KH…, HD…, PAY…, ZL…, RC…) được lấy từ manifest của cùng một lần chạy.

# Mục lục

Mục lục tự cập nhật khi mở bằng Microsoft Word (chọn Cập nhật trường / F9).

# S0 · Khởi động

Sơ đồ luồng: S0.1 → S0.2 → S0.3 → S0.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| S0.1: /login S0.2: /dashboard S0.3: /settings/catalog S0.4: /rooms?status=ready | S0.1: admin / demo123 S0.2: Kỳ 10/2026 S0.3: Không nhập; dùng seed catalog. S0.4: Lọc Sẵn sàng. | S0.1: Nhập tài khoản và bấm Đăng nhập. S0.2: Quan sát KPI, biểu đồ và bảng quá hạn. S0.3: Mở Cấu hình → Danh mục dùng chung và mở một dịch vụ. S0.4: Chuyển Vận hành, mở Phòng và chọn tab Sẵn sàng. | S0.1: Vào Tổng quan, topbar hiện Nguyễn Văn Minh – Quản trị viên. S0.2: KPI phòng, tiến độ thu và nút Nhắc thu hiển thị. S0.3: 7 dịch vụ đang hoạt động, gồm Điện 3.500/kWh và Nước 20.000/m³. S0.4: Có dòng phòng với Giữ chỗ/Tạo hợp đồng. |

## S0.1 · Đăng nhập hệ thống

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Màn hình đăng nhập với email/tên đăng nhập, mật khẩu và nút Đăng nhập. /login |
| Dữ liệu nhập | admin / demo123 |
| Mã record | - |
| Action | Nhập tài khoản và bấm Đăng nhập. |
| Kết quả mong đợi | Vào Tổng quan, topbar hiện Nguyễn Văn Minh – Quản trị viên. |
| Kết quả thực tế | Đăng nhập thành công; Tổng quan mở với vai trò Quản trị viên. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:14.241Z → 2026-09-18T10:47:14.973Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| S0.1-input.png | S0.1-result.png |
| --- | --- |

## S0.2 · Xem Tổng quan

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Dashboard gồm bộ lọc kỳ/khu vực/tòa, 4 KPI, tài chính, biểu đồ và Top khoản quá hạn. /dashboard |
| Dữ liệu nhập | Kỳ 10/2026 |
| Mã record | - |
| Action | Quan sát KPI, biểu đồ và bảng quá hạn. |
| Kết quả mong đợi | KPI phòng, tiến độ thu và nút Nhắc thu hiển thị. |
| Kết quả thực tế | Tổng quan Tình hình quan trọng và công việc cần ưu tiên hôm nay. Xuất báo cáo Công việc Điều hành Kỳ Tháng 10/2026 Tháng 9/2026 Tháng 8/2026 Tháng 7/2026 Tháng 6/2026 Tháng 5/2026 Tháng 4/2026 Tháng 3/2026 Khu nhà Tất cả khu nhà Khu Cầu Giấy Khu Phú Nhuận Khu Quận 1 Khu Bình Thạnh Khu Thủ Đức Khu Hà Đông Khu Tân Bình Khu Gò Vấp Khu Bình Dương Khu Đà Nẵng Bộ lọc khác Làm mới Phòng sẵn sàng 142 Trên tổng 323 phòng Hợp đồng sắp hết hạn 22 Trong 35 n |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:14.973Z → 2026-09-18T10:47:15.350Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| S0.2-result.png |  |
| --- | --- |

## S0.3 · Kiểm tra danh mục dịch vụ & bảng giá

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Danh sách dịch vụ, đơn vị, giá mặc định, phạm vi và lịch sử giá. /settings/catalog |
| Dữ liệu nhập | Không nhập; dùng seed catalog. |
| Mã record | - |
| Action | Mở Cấu hình → Danh mục dùng chung và mở một dịch vụ. |
| Kết quả mong đợi | 7 dịch vụ đang hoạt động, gồm Điện 3.500/kWh và Nước 20.000/m³. |
| Kết quả thực tế | Danh mục dùng chung Quản lý dịch vụ, bảng giá, nhóm chi phí và các danh mục tham chiếu trong hệ thống. Áp dụng bảng giá Thêm dịch vụ Dịch vụ & Bảng giá Khu nhà Team kinh doanh Nhóm chi phí Phương thức thanh toán Nguồn khách P2 Danh sách dịch vụ (7) Tất cả nhóm Dịch vụ tiện ích Dịch vụ chung Dịch vụ khác Tất cả trạng thái Đang hoạt động Ngừng hoạt động Làm mới Tên dịch vụ⇅ Đơn vị Cách tính Giá mặc định⇅ Phạm vi áp dụng Hiệu lực Trạng thái Điện kWh Theo chỉ số 3,500 Tất cả tòa nhà 01/01/2026 |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:15.350Z → 2026-09-18T10:47:15.737Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| S0.3-result.png |  |
| --- | --- |

## S0.4 · Xem phòng sẵn sàng cho thuê

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Danh sách phòng có tab trạng thái, giá, tòa và action trên từng dòng. /rooms?status=ready |
| Dữ liệu nhập | Lọc Sẵn sàng. |
| Mã record | - |
| Action | Chuyển Vận hành, mở Phòng và chọn tab Sẵn sàng. |
| Kết quả mong đợi | Có dòng phòng với Giữ chỗ/Tạo hợp đồng. |
| Kết quả thực tế | Phòng Theo dõi khả dụng và xử lý nhanh vòng đời cho thuê. Tạo hợp đồng Thêm phòng Tất cả 82 Sẵn sàng 39 Giữ chỗ 6 Đang thuê 33 Chờ dọn 2 Bảo trì / Ngừng 2 Tìm kiếm Tòa nhà Tất cả tòa nhà Tòa Sunrise Tầng Tất cả tầng Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6 Tầng 7 Tầng 8 Tầng 9 Tầng 10 Tầng 11 Tầng 12 Tầng 13 Tầng 14 Tầng 15 Tầng 16 Bộ lọc khác Làm mới Danh sách phòng (39) Xuất Phòng / Tòa⇅ Trạng thái⇅ Phân loại trống Khách hiện tại Giá tham chiếu⇅ HĐ hết hạn Người phụ trách Thao tác A.01.03 |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:16.056Z → 2026-09-18T10:47:16.461Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| S0.4-result.png |  |
| --- | --- |

# F00 · Thiết lập chủ nhà, tòa & phòng

Sơ đồ luồng: F00.1 → F00.2 → F00.3 → F00.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F00.1: /landlords/new F00.2: /landlords/new F00.3: /landlords/:id?tab=contracts F00.4: /buildings/:id?tab=landlord | F00.1: Nguyễn Demo Chủ Nhà; 0909 000 111; HĐ 90.000.000đ/tháng, cọc 180.000.000đ, chu kỳ 3 tháng; tòa mới "Tòa Demo Onboard", Khu nhà đầu tiên, tiền tố Z, 5 tầng × 4 phòng. F00.2: Giá tham chiếu 6.500.000đ; giữ 5 tầng × 4 phòng. F00.3: HĐ đầu vào vừa tạo. F00.4: Tòa Demo Onboard. | F00.1: Nhập chủ nhà, bấm Tiếp tục; nhập HĐ đầu vào; Thêm tòa mới và điền thông tin; bấm Tiếp tục khai báo phòng. F00.2: Nhập giá, Kiểm tra hồ sơ → xem preview lịch trả 12 kỳ → Hoàn tất onboarding. F00.3: Mở chi tiết chủ nhà → tab Hợp đồng đầu vào. F00.4: Mở chi tiết tòa → tab Chủ nhà & HĐ đầu vào; tab Phòng liệt kê 20 phòng Sẵn sàng. | F00.1: Có tòa ⇒ bắt buộc HĐ đầu vào; tòa của chủ nhà khác bị khóa; sang bước 3 Phòng với lưới 5 tầng × 4 phòng. F00.2: Toast "1 tòa · 20 phòng · HD-… · 12 kỳ trả"; chuyển tới chi tiết chủ nhà tab Tòa nhà với tòa mới có 20 phòng. F00.3: 12 kỳ theo chu kỳ 3 tháng, số tiền 270.000.000đ/kỳ, trạng thái Chưa đến hạn/Chờ thanh toán. F00.4: HĐ đầu vào Đang hiệu lực, kỳ trả tới 28/10/2026 · 270.000.000đ; phòng chỉ cho thuê khi tòa có HĐ đầu vào hiệu lực. |

## F00.1 · Onboarding chủ nhà → HĐ đầu vào → tòa

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Wizard 4 bước: Chủ nhà → Hợp đồng & tòa nhà → Phòng → Xác nhận. /landlords/new |
| Dữ liệu nhập | Nguyễn Demo Chủ Nhà; 0909 000 111; HĐ 90.000.000đ/tháng, cọc 180.000.000đ, chu kỳ 3 tháng; tòa mới "Tòa Demo Onboard", Khu nhà đầu tiên, tiền tố Z, 5 tầng × 4 phòng. |
| Mã record | - |
| Action | Nhập chủ nhà, bấm Tiếp tục; nhập HĐ đầu vào; Thêm tòa mới và điền thông tin; bấm Tiếp tục khai báo phòng. |
| Kết quả mong đợi | Có tòa ⇒ bắt buộc HĐ đầu vào; tòa của chủ nhà khác bị khóa; sang bước 3 Phòng với lưới 5 tầng × 4 phòng. |
| Kết quả thực tế | Bước 3 Phòng mở; preview "Sinh 20 phòng · mã Z.01.01 → Z.05.04"; 5 tòa của chủ nhà khác bị khóa ở bước 2. |
| Assertions | room-grid-preview: PASS – Sinh 20 phòng · mã Z.01.01 → Z.05.04 |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:16.700Z → 2026-09-18T10:47:19.443Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F00.1-input.png | F00.1-result.png |
| --- | --- |

## F00.2 · Sinh phòng theo lưới & hoàn tất

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Bước Phòng: từ tầng – đến tầng × phòng/tầng, loại, diện tích, giá; preview số phòng; bước Xác nhận có lịch trả chủ nhà. /landlords/new |
| Dữ liệu nhập | Giá tham chiếu 6.500.000đ; giữ 5 tầng × 4 phòng. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 |
| Action | Nhập giá, Kiểm tra hồ sơ → xem preview lịch trả 12 kỳ → Hoàn tất onboarding. |
| Kết quả mong đợi | Toast "1 tòa · 20 phòng · HD-… · 12 kỳ trả"; chuyển tới chi tiết chủ nhà tab Tòa nhà với tòa mới có 20 phòng. |
| Kết quả thực tế | Đã hoàn tất onboarding 1 tòa · 20 phòng · HD-TH-104-001 · 12 kỳ trả · tòa TH-104 có 20 phòng (20 Sẵn sàng); HĐ HD-TH-104-001 sinh 12 kỳ trả. |
| Assertions | rooms-generated: PASS – rooms=20 schedule-generated: PASS – payments=12; preview="Lịch trả chủ nhà (tự sinh 12 kỳ) Kỳ Hạn trả Số tiền Kỳ 1 (T10 - T12/2026) 28/10/" |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:19.443Z → 2026-09-18T10:47:20.641Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F00.2-input.png | F00.2-result.png |
| --- | --- |

## F00.3 · Lịch trả chủ nhà sinh tự động

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Tab Hợp đồng đầu vào: điều khoản HĐ và bảng lịch thanh toán. /landlords/:id?tab=contracts |
| Dữ liệu nhập | HĐ đầu vào vừa tạo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 |
| Action | Mở chi tiết chủ nhà → tab Hợp đồng đầu vào. |
| Kết quả mong đợi | 12 kỳ theo chu kỳ 3 tháng, số tiền 270.000.000đ/kỳ, trạng thái Chưa đến hạn/Chờ thanh toán. |
| Kết quả thực tế | Tab Hợp đồng đầu vào hiển thị HD-TH-104-001 và lịch thanh toán 12 kỳ (bảng phân trang 10 dòng/trang, 270.000.000đ/kỳ). |
| Assertions | schedule-rows: PASS – rows=10; payments=12; amount270m=true |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:20.641Z → 2026-09-18T10:47:21.135Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F00.3-input.png | F00.3-result.png |
| --- | --- |

## F00.4 · Tòa liên kết HĐ đầu vào

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Tab Chủ nhà & HĐ đầu vào của tòa: HĐ phủ tòa, kỳ trả tới, thời gian giữ giá. /buildings/:id?tab=landlord |
| Dữ liệu nhập | Tòa Demo Onboard. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 |
| Action | Mở chi tiết tòa → tab Chủ nhà & HĐ đầu vào; tab Phòng liệt kê 20 phòng Sẵn sàng. |
| Kết quả mong đợi | HĐ đầu vào Đang hiệu lực, kỳ trả tới 28/10/2026 · 270.000.000đ; phòng chỉ cho thuê khi tòa có HĐ đầu vào hiệu lực. |
| Kết quả thực tế | Tab Chủ nhà & HĐ đầu vào của TH-104: Chủ nhà Xem chủ nhà Tên Nguyễn Demo Chủ Nhà Loại Cá nhân SĐT 0909 000 111 Email demo.chunha@gmail.com MST - Tài khoản nhận tiền - Trạng thái Đang hợp tác Tòa khác của chủ nhà - Hợp đồng đầu vào của tòa Chỉ các HĐ có phạm vi gồm tòa này. Thêm HĐ Mã HĐ HD-TH-104 |
| Assertions | building-has-lease: PASS – HD-TH-104-001 phủ tòa |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:21.135Z → 2026-09-18T10:47:21.587Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F00.4-input.png | F00.4-result.png |
| --- | --- |

# F01 · Tạo khách thuê  |  Go-live #1

Sơ đồ luồng: F01.1 → F01.2

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F01.1: /tenants F01.2: /tenants | F01.1: Không nhập. F01.2: Nguyễn Demo Khách; 0912 000 111; Zalo 0912 000 111; demo.khach@gmail.com; CCCD 012345678999; Kỹ sư phần mềm; Chuyên gia. | F01.1: Bấm + Thêm khách thuê. F01.2: Điền form và bấm Lưu khách thuê. | F01.1: Drawer có Họ tên, SĐT, Zalo, Email, CCCD, nghề nghiệp và phân khúc. F01.2: Toast lưu thành công; khách mới có mã KH… và trạng thái Khách mới. |

## F01.1 · Mở form Thêm khách thuê

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Danh sách khách thuê và drawer nhập hồ sơ ở bên phải. /tenants |
| Dữ liệu nhập | Không nhập. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 |
| Action | Bấm + Thêm khách thuê. |
| Kết quả mong đợi | Drawer có Họ tên, SĐT, Zalo, Email, CCCD, nghề nghiệp và phân khúc. |
| Kết quả thực tế | Drawer Thêm khách thuê đã mở. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:21.587Z → 2026-09-18T10:47:22.157Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F01.1-input.png | F01.1-result.png |
| --- | --- |

## F01.2 · Lưu khách thuê mới

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Drawer form khách thuê. /tenants |
| Dữ liệu nhập | Nguyễn Demo Khách; 0912 000 111; Zalo 0912 000 111; demo.khach@gmail.com; CCCD 012345678999; Kỹ sư phần mềm; Chuyên gia. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 |
| Action | Điền form và bấm Lưu khách thuê. |
| Kết quả mong đợi | Toast lưu thành công; khách mới có mã KH… và trạng thái Khách mới. |
| Kết quả thực tế | Đã lưu Nguyễn Demo Khách với mã KH… và trạng thái Khách mới. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:22.157Z → 2026-09-18T10:47:27.117Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F01.2-input.png | F01.2-result.png |
| --- | --- |

# F02 · Chọn phòng & tạo hợp đồng  |  Go-live #2, 3, 4

Sơ đồ luồng: F02.1 → F02.2 → F02.3 → F02.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F02.1: /rooms?status=ready F02.2: /contracts/new F02.3: /contracts/new F02.4: /contracts/new | F02.1: Phòng Sẵn sàng đầu tiên sau reset. F02.2: Khách vừa tạo; 01/10/2026–30/09/2027; ngày thu 05. F02.3: Giữ giá phòng tự nạp; cọc = 2 × giá thuê; giữ dịch vụ mặc định; thành viên = khách chính. F02.4: HĐ Dự thảo của khách demo; giữ "Ghi nhận thu tiền cọc ngay", bỏ chọn "Tạo hóa đơn nháp kỳ đầu" (hóa đơn lập theo kỳ ở F03). | F02.1: Bấm Tạo hợp đồng trên dòng phòng đã chọn. F02.2: Chọn khách, giữ phòng, nhập ngày và ngày thanh toán. F02.3: Kiểm tra/điền giá, cọc, dịch vụ rồi bấm Lưu hợp đồng →. F02.4: Bỏ chọn tạo hóa đơn kỳ đầu, bấm Xác nhận & kích hoạt hợp đồng và xác nhận modal. | F02.1: Form Tạo hợp đồng nạp sẵn phòng, giá tham chiếu và dịch vụ mặc định. F02.2: Tóm tắt cập nhật và checklist chuyển sang hợp lệ. F02.3: HĐ được lưu ở Dự thảo và mở bước Review. F02.4: HĐ Hiệu lực; phòng chuyển Đang thuê; phiếu thu cọc PAY… được tạo và cọc đang giữ; checklist HĐ đầu vào xanh. |

## F02.1 · Chọn phòng sẵn sàng → Tạo hợp đồng

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Bảng phòng Sẵn sàng với action Tạo hợp đồng. /rooms?status=ready |
| Dữ liệu nhập | Phòng Sẵn sàng đầu tiên sau reset. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 |
| Action | Bấm Tạo hợp đồng trên dòng phòng đã chọn. |
| Kết quả mong đợi | Form Tạo hợp đồng nạp sẵn phòng, giá tham chiếu và dịch vụ mặc định. |
| Kết quả thực tế | Form Tạo hợp đồng mở từ phòng Sẵn sàng. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:27.117Z → 2026-09-18T10:47:27.708Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F02.1-input.png | F02.1-result.png |
| --- | --- |

## F02.2 · Chọn khách, thời hạn, chu kỳ thanh toán

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Wizard hợp đồng với khách, phòng, thời hạn và chu kỳ thanh toán. /contracts/new |
| Dữ liệu nhập | Khách vừa tạo; 01/10/2026–30/09/2027; ngày thu 05. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 |
| Action | Chọn khách, giữ phòng, nhập ngày và ngày thanh toán. |
| Kết quả mong đợi | Tóm tắt cập nhật và checklist chuyển sang hợp lệ. |
| Kết quả thực tế | Đã chọn khách demo, thời hạn 01/10/2026–30/09/2027 và ngày thanh toán 05. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:27.708Z → 2026-09-18T10:47:28.190Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F02.2-input.png | F02.2-result.png |
| --- | --- |

## F02.3 · Thiết lập giá thuê, cọc, dịch vụ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Khu Giá thuê, cọc và phụ phí; bảng dịch vụ; thành viên ở. /contracts/new |
| Dữ liệu nhập | Giữ giá phòng tự nạp; cọc = 2 × giá thuê; giữ dịch vụ mặc định; thành viên = khách chính. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 |
| Action | Kiểm tra/điền giá, cọc, dịch vụ rồi bấm Lưu hợp đồng →. |
| Kết quả mong đợi | HĐ được lưu ở Dự thảo và mở bước Review. |
| Kết quả thực tế | Hợp đồng đã được lưu Dự thảo và chuyển sang Review. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:28.191Z → 2026-09-18T10:47:28.771Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F02.3-input.png | F02.3-result.png |
| --- | --- |

## F02.4 · Xác nhận & kích hoạt hợp đồng

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Review hợp đồng, checklist (gồm dòng HĐ đầu vào của tòa) và card Chứng từ khi kích hoạt. /contracts/new |
| Dữ liệu nhập | HĐ Dự thảo của khách demo; giữ "Ghi nhận thu tiền cọc ngay", bỏ chọn "Tạo hóa đơn nháp kỳ đầu" (hóa đơn lập theo kỳ ở F03). |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 |
| Action | Bỏ chọn tạo hóa đơn kỳ đầu, bấm Xác nhận & kích hoạt hợp đồng và xác nhận modal. |
| Kết quả mong đợi | HĐ Hiệu lực; phòng chuyển Đang thuê; phiếu thu cọc PAY… được tạo và cọc đang giữ; checklist HĐ đầu vào xanh. |
| Kết quả thực tế | HĐ HD-2026-200 Hiệu lực; phòng A.01.03 Đang thuê; phiếu thu cọc PAY-202610-134 13000000; checklist: Phòng đang Sẵn sàng – hợp lệ Không trùng hợp đồng hiệu lực (FR-CUS-02) HĐ đầu vào HD-CN001-001 hiệu lực đến 31/12/2027 Ngày kết thúc sau ngày bắt đầu Đã có giá thuê thực tế Có 1 thành viên ở Hóa đơn s |
| Assertions | lease-check-visible: PASS – Phòng đang Sẵn sàng – hợp lệ Không trùng hợp đồng hiệu lực (FR-CUS-02) HĐ đầu vào HD-CN001-001 hiệu lực đến 31/12/2027 N deposit-receipt: PASS – PAY-202610-134 13000000 |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:28.771Z → 2026-09-18T10:47:29.877Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F02.4-input.png | F02.4-result.png |
| --- | --- |

# F03 · Điện nước & hóa đơn  |  Go-live #5, 6

Sơ đồ luồng: F03.1 → F03.2 → F03.3 → F03.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F03.1: /invoices F03.2: /invoices/batch F03.3: /invoices/batch F03.4: /invoices | F03.1: Kỳ 10/2026; tòa của phòng demo; Tiền phòng/Điện/Nước/Dịch vụ cố định. F03.2: Điện mới = điện cũ +150; nước mới = nước cũ +12. F03.3: Giữ bộ dịch vụ và phòng demo đã có chỉ số. F03.4: Hóa đơn HD-202610-… vừa tạo. | F03.1: Mở Tạo hóa đơn theo kỳ và chọn phạm vi phòng demo. F03.2: Nhập hai chỉ số mới và bấm Lưu tạm. F03.3: Bấm Tiếp tục preflight → rồi Tạo N hóa đơn nháp. F03.4: Mở hóa đơn và bấm Phát hành, xác nhận modal. | F03.1: Wizard hiển thị hợp đồng hiệu lực và cảnh báo thiếu chỉ số nếu có. F03.2: Có toast lưu 2 chỉ số; phòng hết cảnh báo Thiếu chỉ số. F03.3: Mã hóa đơn nháp của phòng demo xuất hiện ở bước kết quả. F03.4: Chứng từ Đã phát hành; trạng thái thu Chưa thu. |

## F03.1 · Mở Tạo hóa đơn theo kỳ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Wizard 4 bước lập hóa đơn theo kỳ, phạm vi tòa và dịch vụ. /invoices |
| Dữ liệu nhập | Kỳ 10/2026; tòa của phòng demo; Tiền phòng/Điện/Nước/Dịch vụ cố định. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 |
| Action | Mở Tạo hóa đơn theo kỳ và chọn phạm vi phòng demo. |
| Kết quả mong đợi | Wizard hiển thị hợp đồng hiệu lực và cảnh báo thiếu chỉ số nếu có. |
| Kết quả thực tế | Wizard Tạo hóa đơn theo kỳ mở. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:30.122Z → 2026-09-18T10:47:30.698Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F03.1-input.png | F03.1-result.png |
| --- | --- |

## F03.2 · Nhập chỉ số điện nước cho phòng mới

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Bảng chỉ số cũ/mới điện và nước, SL tự tính, nút Lưu tạm. /invoices/batch |
| Dữ liệu nhập | Điện mới = điện cũ +150; nước mới = nước cũ +12. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 |
| Action | Nhập hai chỉ số mới và bấm Lưu tạm. |
| Kết quả mong đợi | Có toast lưu 2 chỉ số; phòng hết cảnh báo Thiếu chỉ số. |
| Kết quả thực tế | Đã lưu chỉ số điện 150, nước 12. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:30.698Z → 2026-09-18T10:47:31.607Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F03.2-input.png | F03.2-result.png |
| --- | --- |

## F03.3 · Preflight & tạo hóa đơn nháp

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Preflight hiển thị phòng hợp lệ, phòng bị loại và dự thu. /invoices/batch |
| Dữ liệu nhập | Giữ bộ dịch vụ và phòng demo đã có chỉ số. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 |
| Action | Bấm Tiếp tục preflight → rồi Tạo N hóa đơn nháp. |
| Kết quả mong đợi | Mã hóa đơn nháp của phòng demo xuất hiện ở bước kết quả. |
| Kết quả thực tế | Preflight hợp lệ và tạo hóa đơn nháp. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:31.607Z → 2026-09-18T10:47:32.618Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F03.3-input.png | F03.3-result.png |
| --- | --- |

## F03.4 · Phát hành hóa đơn

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Chi tiết hóa đơn nháp với nút Phát hành. /invoices |
| Dữ liệu nhập | Hóa đơn HD-202610-… vừa tạo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 |
| Action | Mở hóa đơn và bấm Phát hành, xác nhận modal. |
| Kết quả mong đợi | Chứng từ Đã phát hành; trạng thái thu Chưa thu. |
| Kết quả thực tế | Hóa đơn đã phát hành; trạng thái thu Chưa thu. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:32.618Z → 2026-09-18T10:47:33.684Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F03.4-input.png | F03.4-result.png |
| --- | --- |

# F04 · Gửi hóa đơn qua Zalo  |  Go-live #7

Sơ đồ luồng: F04.1 → F04.2 → F04.3

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F04.1: /invoices/:invoiceId → drawer Gửi nhắc tiền F04.2: /invoices/:invoiceId → drawer Gửi nhắc tiền F04.3: /zalo/history | F04.1: Hóa đơn HD-202610-… vừa phát hành. F04.2: Danh sách preview đã kiểm tra. F04.3: Đợt Zalo vừa tạo. | F04.1: Mở chi tiết hóa đơn, bấm Gửi nhắc tiền và kiểm tra preview. F04.2: Bấm Xác nhận gửi để tạo đợt. F04.3: Mở chi tiết đợt, chờ timer kết thúc và mở tab nhắc tiền của hóa đơn. | F04.1: Đúng một khách/phòng demo, số dư hiện tại và trạng thái đủ điều kiện. F04.2: Đợt ZL-202610-… chuyển Đang gửi rồi chạy timer. F04.3: Đợt Thành công/Một phần; tin khách demo có trạng thái giao nhận. |

## F04.1 · Mở preview nhắc tiền từ hóa đơn vừa phát hành

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Drawer preview người nhận, template và số tiền còn nợ. /invoices/:invoiceId → drawer Gửi nhắc tiền |
| Dữ liệu nhập | Hóa đơn HD-202610-… vừa phát hành. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 |
| Action | Mở chi tiết hóa đơn, bấm Gửi nhắc tiền và kiểm tra preview. |
| Kết quả mong đợi | Đúng một khách/phòng demo, số dư hiện tại và trạng thái đủ điều kiện. |
| Kết quả thực tế | Drawer preview người nhận Zalo hiển thị đúng một khách demo và số tiền còn nợ. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:33.939Z → 2026-09-18T10:47:34.538Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F04.1-input.png | F04.1-result.png |
| --- | --- |

## F04.2 · Xác nhận gửi

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Drawer preview có nút Xác nhận gửi. /invoices/:invoiceId → drawer Gửi nhắc tiền |
| Dữ liệu nhập | Danh sách preview đã kiểm tra. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Bấm Xác nhận gửi để tạo đợt. |
| Kết quả mong đợi | Đợt ZL-202610-… chuyển Đang gửi rồi chạy timer. |
| Kết quả thực tế | Đã tạo đợt ZL-202610-… và bắt đầu gửi. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:34.538Z → 2026-09-18T10:47:38.368Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F04.2-input.png | F04.2-result.png |
| --- | --- |

## F04.3 · Theo dõi kết quả gửi

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Lịch sử gửi và chi tiết 7 trạng thái tin nhắn. /zalo/history |
| Dữ liệu nhập | Đợt Zalo vừa tạo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Mở chi tiết đợt, chờ timer kết thúc và mở tab nhắc tiền của hóa đơn. |
| Kết quả mong đợi | Đợt Thành công/Một phần; tin khách demo có trạng thái giao nhận. |
| Kết quả thực tế | Đã theo dõi timer và trạng thái kết quả gửi. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:38.368Z → 2026-09-18T10:47:49.569Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F04.3-result.png |  |
| --- | --- |

# F05 · Công nợ & thu tiền một phần  |  Go-live #8, 9, 10

Sơ đồ luồng: F05.1 → F05.2 → F05.3 → F05.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F05.1: /receivables F05.2: /receivables F05.3: /payments/:id F05.4: /receivables | F05.1: Tìm theo mã phòng demo. F05.2: 3.000.000đ; Chuyển khoản; CK289104; ghi chú thanh toán một phần. F05.3: PAY… vừa tạo. F05.4: Hóa đơn và khoản thu demo. | F05.1: Mở Thu tiền & công nợ và tìm phòng demo. F05.2: Chọn khách demo, nhập dữ liệu, Tự động phân bổ và Xác nhận ghi nhận. F05.3: Mở liên kết chi tiết khoản thu từ toast hoặc route. F05.4: Quay lại công nợ hoặc mở hóa đơn, kiểm tra Còn lại. | F05.1: Dòng hóa đơn có Đã thu 0, Còn lại = tổng và trạng thái đã nhắc. F05.2: Tạo PAY…; hóa đơn chuyển Thu một phần. F05.3: Đã phân bổ = 3.000.000đ; còn lại sau phân bổ đúng. F05.4: Đã thu = 3.000.000đ, Còn lại > 0, chip Thu một phần. |

## F05.1 · Xem công nợ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Bảng công nợ với tổng, đã thu, còn lại, quá hạn và trạng thái nhắc. /receivables |
| Dữ liệu nhập | Tìm theo mã phòng demo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Mở Thu tiền & công nợ và tìm phòng demo. |
| Kết quả mong đợi | Dòng hóa đơn có Đã thu 0, Còn lại = tổng và trạng thái đã nhắc. |
| Kết quả thực tế | Dòng công nợ khách demo hiển thị tổng, đã thu 0 và còn lại. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:49.819Z → 2026-09-18T10:47:50.361Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F05.1-input.png | F05.1-result.png |
| --- | --- |

## F05.2 · Ghi nhận thu tiền một phần

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Drawer Ghi nhận thu tiền với khách, số tiền, phương thức, tham chiếu và phân bổ. /receivables |
| Dữ liệu nhập | 3.000.000đ; Chuyển khoản; CK289104; ghi chú thanh toán một phần. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Chọn khách demo, nhập dữ liệu, Tự động phân bổ và Xác nhận ghi nhận. |
| Kết quả mong đợi | Tạo PAY…; hóa đơn chuyển Thu một phần. |
| Kết quả thực tế | Đã ghi nhận khoản thu PAY… 3.000.000đ và tự động phân bổ. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:50.361Z → 2026-09-18T10:47:54.584Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F05.2-input.png | F05.2-result.png |
| --- | --- |

## F05.3 · Xem chi tiết khoản thu

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Chi tiết khoản thu, phân bổ công nợ và lịch sử xử lý. /payments/:id |
| Dữ liệu nhập | PAY… vừa tạo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Mở liên kết chi tiết khoản thu từ toast hoặc route. |
| Kết quả mong đợi | Đã phân bổ = 3.000.000đ; còn lại sau phân bổ đúng. |
| Kết quả thực tế | Khoản thu PAY-202610-135; đã phân bổ 3000000đ. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:54.584Z → 2026-09-18T10:47:54.973Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F05.3-result.png |  |
| --- | --- |

## F05.4 · Theo dõi số còn nợ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Bảng công nợ/hóa đơn sau khi đã phân bổ. /receivables |
| Dữ liệu nhập | Hóa đơn và khoản thu demo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Quay lại công nợ hoặc mở hóa đơn, kiểm tra Còn lại. |
| Kết quả mong đợi | Đã thu = 3.000.000đ, Còn lại > 0, chip Thu một phần. |
| Kết quả thực tế | Dòng HD-202610-515 hiển thị Đã thu 3.000.000đ; Còn lại 4.715.000đ; Thu một phần. |
| Assertions | demo-receivable-row: PASS – Nguyễn Demo Khách HD-202610-515 A.01.03 Tòa Sunrise 7,715,000 3,000,000 Còn 4,715,000 28/10/2026 0 ngày Thu một phần Đã nhắc TH-HBT-01 · A.01.03 Nguyễn Thị Hương HD-202610-515 |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:54.973Z → 2026-09-18T10:47:55.673Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F05.4-result.png |  |
| --- | --- |

# F06 · Nhắc công nợ qua Zalo  |  Go-live #11

Sơ đồ luồng: F06.1 → F06.2 → F06.3

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F06.1: /receivables F06.2: /zalo/history F06.3: /zalo/history | F06.1: Hóa đơn demo còn nợ sau thu một phần; bật Vẫn gửi nếu rule 3 ngày chặn. F06.2: Đợt debt vừa tạo. F06.3: Tin failed/unknown của đợt mới hoặc seed ZL-202610-026. | F06.1: Chọn dòng khách demo, bấm Gửi nhắc Zalo, chọn template và preview. F06.2: Xác nhận gửi và chờ trạng thái kết thúc. F06.3: Bấm retry và xác nhận; chỉ xếp hàng failed/unknown chưa retry. | F06.1: Preview dùng số dư mới sau F05, không dùng tổng cũ. F06.2: Tin chứa Còn nợ hiện tại đúng với số dư sau F05. F06.3: Tin Đã giao giữ nguyên; tin retry có lần thử mới và mã trạng thái. |

## F06.1 · Tạo đợt nhắc công nợ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Bảng công nợ có chọn dòng và action Gửi nhắc Zalo. /receivables |
| Dữ liệu nhập | Hóa đơn demo còn nợ sau thu một phần; bật Vẫn gửi nếu rule 3 ngày chặn. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_qrofucg42n batchCode: ZL-202610-105 |
| Action | Chọn dòng khách demo, bấm Gửi nhắc Zalo, chọn template và preview. |
| Kết quả mong đợi | Preview dùng số dư mới sau F05, không dùng tổng cũ. |
| Kết quả thực tế | Preview nhắc nợ dùng số còn nợ mới 4.715.000đ. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:55.945Z → 2026-09-18T10:47:57.033Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F06.1-input.png | F06.1-result.png |
| --- | --- |

## F06.2 · Xác nhận gửi & theo dõi

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Chi tiết đợt nhắc nợ và tiến độ timer. /zalo/history |
| Dữ liệu nhập | Đợt debt vừa tạo. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 |
| Action | Xác nhận gửi và chờ trạng thái kết thúc. |
| Kết quả mong đợi | Tin chứa Còn nợ hiện tại đúng với số dư sau F05. |
| Kết quả thực tế | Đợt nhắc nợ kết thúc và tin có số dư hiện tại. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:47:57.033Z → 2026-09-18T10:48:03.312Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F06.2-input.png | F06.2-result.png |
| --- | --- |

## F06.3 · Thử lại tin lỗi (nếu có)

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Chi tiết đợt có nút Thử lại các tin đủ điều kiện. /zalo/history |
| Dữ liệu nhập | Tin failed/unknown của đợt mới hoặc seed ZL-202610-026. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 |
| Action | Bấm retry và xác nhận; chỉ xếp hàng failed/unknown chưa retry. |
| Kết quả mong đợi | Tin Đã giao giữ nguyên; tin retry có lần thử mới và mã trạng thái. |
| Kết quả thực tế | Đã xếp hàng retry tin lỗi của ZL-202610-026; tin đã giao không gửi lại. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:03.312Z → 2026-09-18T10:48:04.887Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F06.3-input.png | F06.3-result.png |
| --- | --- |

# F07 · Kết thúc hợp đồng  |  Go-live #12, 14

Sơ đồ luồng: F07.1 → F07.2

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F07.1: /contracts/:id F07.2: /contracts/:id | F07.1: HĐ demo Hiệu lực. F07.2: Ngày 28/10/2026; lý do Khách trả phòng sớm. | F07.1: Chuyển Vận hành và mở HĐ demo. F07.2: Bấm Kết thúc hợp đồng, giữ hai checkbox mặc định và xác nhận. | F07.1: Nút Kết thúc hợp đồng hiển thị, công nợ còn lại được tính. F07.2: HĐ Đã kết thúc; phòng Chờ dọn; hồ sơ RC… Nháp được tạo. |

## F07.1 · Mở hợp đồng của khách mới

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Chi tiết HĐ với trạng thái, KPI cọc/công nợ và action kết thúc. /contracts/:id |
| Dữ liệu nhập | HĐ demo Hiệu lực. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 |
| Action | Chuyển Vận hành và mở HĐ demo. |
| Kết quả mong đợi | Nút Kết thúc hợp đồng hiển thị, công nợ còn lại được tính. |
| Kết quả thực tế | Mở HĐ HD-2026-200; nút Kết thúc hợp đồng và KPI công nợ hiển thị; tải bản in hop-dong-hd-2026-200.txt (251 B, mô phỏng .txt) có mã HĐ. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | hop-dong-hd-2026-200.txt · 251 B · 7 dòng · sha256 745e733c133ad142… |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:05.200Z → 2026-09-18T10:48:06.145Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F07.1-input.png | F07.1-result.png |
| --- | --- |

## F07.2 · Ghi nhận kết thúc → phòng Chờ dọn

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Modal kết thúc HĐ có ngày thực tế, lý do, tạo hoàn cọc và Chờ dọn. /contracts/:id |
| Dữ liệu nhập | Ngày 28/10/2026; lý do Khách trả phòng sớm. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Bấm Kết thúc hợp đồng, giữ hai checkbox mặc định và xác nhận. |
| Kết quả mong đợi | HĐ Đã kết thúc; phòng Chờ dọn; hồ sơ RC… Nháp được tạo. |
| Kết quả thực tế | HĐ Đã kết thúc; phòng Chờ dọn; hồ sơ hoàn cọc Nháp được tạo. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:06.145Z → 2026-09-18T10:48:07.408Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F07.2-input.png | F07.2-result.png |
| --- | --- |

# F08 · Hoàn cọc  |  Go-live #13

Sơ đồ luồng: F08.1 → F08.2 → F08.3 → F08.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F08.1: /refunds/new F08.2: /refunds/new F08.3: /refunds/:id F08.4: /refunds/:id | F08.1: Khấu hao 200.000đ + vệ sinh 200.000đ; mỗi dòng có bằng chứng; không bù trừ nợ. F08.2: Hồ sơ đã có khấu trừ và bằng chứng. F08.3: Hồ sơ RC… Chờ duyệt. F08.4: Ngày 28/10/2026; Chuyển khoản; UNC289104; `uy_nhiem_chi_hoan_coc.pdf`. | F08.1: Mở hồ sơ RC…, kiểm tra hiện trạng, thêm dòng vệ sinh và lưu phương án. F08.2: Bấm Gửi duyệt hoàn cọc. F08.3: Chuyển Kế toán, mở hồ sơ và bấm Duyệt hoàn cọc. F08.4: Dùng file mẫu/đính kèm evidence và bấm Xác nhận đã hoàn. | F08.1: Số hoàn = cọc − 400.000đ; bằng chữ và tổng khấu trừ đúng. F08.2: Hồ sơ Chờ duyệt; Vận hành không có nút Duyệt. F08.3: Hồ sơ Đã duyệt; ghi chú Duyệt ≠ đã chuyển tiền. F08.4: Hồ sơ Đã hoàn; phòng vẫn Chờ dọn. |

## F08.1 · Lập phương án hoàn cọc

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Wizard hiện trạng, dòng khấu trừ, bằng chứng và tổng tiền hoàn. /refunds/new |
| Dữ liệu nhập | Khấu hao 200.000đ + vệ sinh 200.000đ; mỗi dòng có bằng chứng; không bù trừ nợ. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Mở hồ sơ RC…, kiểm tra hiện trạng, thêm dòng vệ sinh và lưu phương án. |
| Kết quả mong đợi | Số hoàn = cọc − 400.000đ; bằng chữ và tổng khấu trừ đúng. |
| Kết quả thực tế | Phương án: Khấu hao cố định theo phòng (BR-12) = 200,000; Vệ sinh phòng = 200,000; Sửa chữa hư hỏng (nếu có) = 0 – khấu hao 200.000đ + vệ sinh 200.000đ (mặc định theo Q.refundDefaults), sửa chữa 0đ; không bù trừ công nợ (OI-07). |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:07.408Z → 2026-09-18T10:48:08.026Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F08.1-input.png | F08.1-result.png |
| --- | --- |

## F08.2 · Gửi duyệt

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Review phương án với nút Gửi duyệt hoàn cọc. /refunds/new |
| Dữ liệu nhập | Hồ sơ đã có khấu trừ và bằng chứng. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Bấm Gửi duyệt hoàn cọc. |
| Kết quả mong đợi | Hồ sơ Chờ duyệt; Vận hành không có nút Duyệt. |
| Kết quả thực tế | Hồ sơ chuyển Chờ duyệt; vai trò Vận hành không thấy action Duyệt. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:08.026Z → 2026-09-18T10:48:09.279Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F08.2-input.png | F08.2-result.png |
| --- | --- |

## F08.3 · Kế toán duyệt hồ sơ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Chi tiết hồ sơ với nút Duyệt hoàn cọc. /refunds/:id |
| Dữ liệu nhập | Hồ sơ RC… Chờ duyệt. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Chuyển Kế toán, mở hồ sơ và bấm Duyệt hoàn cọc. |
| Kết quả mong đợi | Hồ sơ Đã duyệt; ghi chú Duyệt ≠ đã chuyển tiền. |
| Kết quả thực tế | Hồ sơ Đã duyệt; Duyệt không đồng nghĩa đã chuyển tiền. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:09.557Z → 2026-09-18T10:48:10.755Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F08.3-input.png | F08.3-result.png |
| --- | --- |

## F08.4 · Ghi nhận đã hoàn (kèm bằng chứng)

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Modal ghi nhận hoàn gồm ngày, phương thức, tham chiếu và upload evidence. /refunds/:id |
| Dữ liệu nhập | Ngày 28/10/2026; Chuyển khoản; UNC289104; `uy_nhiem_chi_hoan_coc.pdf`. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Dùng file mẫu/đính kèm evidence và bấm Xác nhận đã hoàn. |
| Kết quả mong đợi | Hồ sơ Đã hoàn; phòng vẫn Chờ dọn. |
| Kết quả thực tế | Hồ sơ RC202610-073 Đã hoàn; bằng chứng UNC lưu; dòng khấu trừ đồng bộ trạng thái [refunded, refunded, refunded]; tải hồ sơ ho-so-hoan-coc-rc202610-073.txt (382 B). |
| Assertions | deduction-status-sync: PASS – refunded, refunded, refunded |
| File tải xuống | ho-so-hoan-coc-rc202610-073.txt · 382 B · 9 dòng · sha256 1c46dd8441cc34a2… |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:10.755Z → 2026-09-18T10:48:11.891Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F08.4-input.png | F08.4-result.png |
| --- | --- |

# F09 · Dọn phòng & mở cho thuê lại  |  Go-live #15, 16

Sơ đồ luồng: F09.1 → F09.2

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F09.1: /rooms?status=cleaning F09.2: /rooms?status=ready | F09.1: Phòng demo Chờ dọn. F09.2: Mã phòng demo sau khi dọn. | F09.1: Chuyển Vận hành, mở tab Chờ dọn và bấm Xác nhận dọn xong. F09.2: Lọc Sẵn sàng và tìm lại mã phòng. | F09.1: Toast xác nhận; phòng rời khỏi danh sách Chờ dọn. F09.2: Phòng Sẵn sàng; vòng đời cho thuê hoàn tất. |

## F09.1 · Xác nhận dọn xong

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Tab Chờ dọn và action Xác nhận dọn xong. /rooms?status=cleaning |
| Dữ liệu nhập | Phòng demo Chờ dọn. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Chuyển Vận hành, mở tab Chờ dọn và bấm Xác nhận dọn xong. |
| Kết quả mong đợi | Toast xác nhận; phòng rời khỏi danh sách Chờ dọn. |
| Kết quả thực tế | Phòng A.01.03 đã xác nhận dọn xong. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:12.267Z → 2026-09-18T10:48:13.547Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F09.1-input.png | F09.1-result.png |
| --- | --- |

## F09.2 · Phòng trở lại Sẵn sàng

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Vận hành |
| Màn hình/route | Tab Sẵn sàng và action Giữ chỗ/Tạo hợp đồng. /rooms?status=ready |
| Dữ liệu nhập | Mã phòng demo sau khi dọn. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 |
| Action | Lọc Sẵn sàng và tìm lại mã phòng. |
| Kết quả mong đợi | Phòng Sẵn sàng; vòng đời cho thuê hoàn tất. |
| Kết quả thực tế | Phòng A.01.03 hiển thị Sẵn sàng với action cho thuê lại. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:13.547Z → 2026-09-18T10:48:13.969Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F09.2-result.png |  |
| --- | --- |

# F10 · Bổ trợ (tùy chọn)

Sơ đồ luồng: F10.1 → F10.2 → F10.3 → F10.4

| Màn hình | Dữ liệu | Action | Trạng thái / kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| F10.1: /expenses F10.2: /settings/import?type=tenant F10.3: /settings/users F10.4: /reports?tab=debt | F10.1: 28/10/2026; Sửa chữa; Sửa khóa cửa phòng demo; 350.000đ; chung; 40/30/20/10. F10.2: File mẫu 10 dòng có lỗi cố ý. F10.3: Lê Demo Vận Hành; demo.vanhanh@timohouse.vn; 0913 222 333; role ops; hiệu lực 28/10/2026; chọn tòa đầu tiên. F10.4: Kỳ 10/2026. | F10.1: Chọn Chi phí chung, nhập dữ liệu, kiểm tra tổng 100% và lưu. F10.2: Bấm Dùng file mẫu, mapping, kiểm tra và Xác nhận import. F10.3: Bấm Tạo tài khoản, điền form và lưu. F10.4: Chuyển Kế toán, mở báo cáo công nợ và bấm Xuất CSV. | F10.1: Chi phí CP… xuất hiện đầu danh sách, phân bổ đủ 100%. F10.2: KPI Hợp lệ/Cần kiểm tra/Lỗi; dòng hợp lệ được tạo, dòng lỗi bị bỏ qua. F10.3: Tài khoản mới có chip Vận hành và phạm vi tòa. F10.4: File CSV chứa phải thu, đã thu và còn nợ theo tòa. |

## F10.1 · Thêm chi phí

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Danh sách chi phí và drawer nhập nhóm chi, số tiền, tòa/phân bổ. /expenses |
| Dữ liệu nhập | 28/10/2026; Sửa chữa; Sửa khóa cửa phòng demo; 350.000đ; chung; 40/30/20/10. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 expense: exp_eeu2atcz6o expenseCode: CP0029 |
| Action | Chọn Chi phí chung, nhập dữ liệu, kiểm tra tổng 100% và lưu. |
| Kết quả mong đợi | Chi phí CP… xuất hiện đầu danh sách, phân bổ đủ 100%. |
| Kết quả thực tế | Chi phí chung 350.000đ đã lưu với phân bổ 40/30/20/10. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:14.210Z → 2026-09-18T10:48:18.646Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F10.1-input.png | F10.1-result.png |
| --- | --- |

## F10.2 · Import khách bằng file mẫu

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Wizard upload, mapping, kiểm tra lỗi và commit. /settings/import?type=tenant |
| Dữ liệu nhập | File mẫu 10 dòng có lỗi cố ý. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 expense: exp_eeu2atcz6o expenseCode: CP0029 importJob: imp_l80dciv0ou |
| Action | Bấm Dùng file mẫu, mapping, kiểm tra và Xác nhận import. |
| Kết quả mong đợi | KPI Hợp lệ/Cần kiểm tra/Lỗi; dòng hợp lệ được tạo, dòng lỗi bị bỏ qua. |
| Kết quả thực tế | File mẫu đã mapping/kiểm tra/commit; KPI lỗi và dòng hợp lệ được ghi nhận trong import job. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:18.876Z → 2026-09-18T10:48:20.726Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F10.2-input.png | F10.2-action.png |
| --- | --- |

| F10.2-result.png |  |
| --- | --- |

## F10.3 · Tạo tài khoản Vận hành

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản trị viên |
| Màn hình/route | Danh sách tài khoản và drawer tạo user. /settings/users |
| Dữ liệu nhập | Lê Demo Vận Hành; demo.vanhanh@timohouse.vn; 0913 222 333; role ops; hiệu lực 28/10/2026; chọn tòa đầu tiên. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 expense: exp_eeu2atcz6o expenseCode: CP0029 importJob: imp_l80dciv0ou user: use_do01dfv5ph |
| Action | Bấm Tạo tài khoản, điền form và lưu. |
| Kết quả mong đợi | Tài khoản mới có chip Vận hành và phạm vi tòa. |
| Kết quả thực tế | Tài khoản Lê Demo Vận Hành đã lưu với vai trò Vận hành. |
| Assertions | - |
| File tải xuống | - |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:20.726Z → 2026-09-18T10:48:27.068Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F10.3-input.png | F10.3-result.png |
| --- | --- |

## F10.4 · Xuất báo cáo công nợ

| Trường | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vai trò | Kế toán |
| Màn hình/route | Báo cáo công nợ theo tòa và nút Xuất CSV. /reports?tab=debt |
| Dữ liệu nhập | Kỳ 10/2026. |
| Mã record | landlord: lan_eqlucz9qfy landlordCode: CN011 building: bui_kop92juqfz buildingCode: TH-104 landlordContract: lan_6dyeuj4qfz landlordContractCode: HD-TH-104-001 tenant: ten_ux7ttphvh1 tenantCode: KH00374 room: roo_fa9bptplcc roomCode: A.01.03 contract: con_ixrgvrzx01 contractCode: HD-2026-200 invoice: inv_h7vul7azs1 invoiceCode: HD-202610-515 payment: pay_aagrguggi1 paymentCode: PAY-202610-135 batch: zal_zyrjzl4lg2 batchCode: ZL-202610-106 refund: ref_80dygblqbo refundCode: RC202610-073 expense: exp_eeu2atcz6o expenseCode: CP0029 importJob: imp_l80dciv0ou user: use_do01dfv5ph |
| Action | Chuyển Kế toán, mở báo cáo công nợ và bấm Xuất CSV. |
| Kết quả mong đợi | File CSV chứa phải thu, đã thu và còn nợ theo tòa. |
| Kết quả thực tế | Đã kiểm tra CSV bao-cao-debt-2026-10.csv: 6 dòng, đủ cột Phải thu/Đã thu/Còn nợ, SHA-256 64ccf8f35227… |
| Assertions | csv-content: PASS – [object Object] |
| File tải xuống | bao-cao-debt-2026-10.csv · 431 B · 6 dòng · sha256 64ccf8f35227750d… |
| Thời gian | 2026-09-18T10:48:27.310Z → 2026-09-18T10:48:27.864Z |
| Trạng thái | PASS |

Ảnh minh chứng

| F10.4-input.png | F10.4-result.png |
| --- | --- |

# Ma trận truy vết 16 điều kiện Go-live

Các điều kiện được kiểm chứng qua các mốc core S0–F09; F10 là phần bổ trợ và không làm thay đổi số Go-live core.

| # | Điều kiện | Milestone | Evidence | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo khách thuê | F01.2 | evidence/F01.2-input.png evidence/F01.2-result.png | PASS |
| 2 | Chọn phòng | F02.1 | evidence/F02.1-input.png evidence/F02.1-result.png | PASS |
| 3 | Tạo HĐ | F02.2–F02.3 | evidence/F02.2-input.png evidence/F02.2-result.png | PASS |
| 4 | Kích hoạt HĐ | F02.4 | evidence/F02.4-input.png evidence/F02.4-result.png | PASS |
| 5 | Nhập điện nước | F03.2 | evidence/F03.2-input.png evidence/F03.2-result.png | PASS |
| 6 | Lập/phát hành HĐơn | F03.3–F03.4 | evidence/F03.3-input.png evidence/F03.3-result.png | PASS |
| 7 | Gửi HĐơn Zalo | F04.1–F04.3 | evidence/F04.1-input.png evidence/F04.1-result.png | PASS |
| 8 | Xem công nợ | F05.1 | evidence/F05.1-input.png evidence/F05.1-result.png | PASS |
| 9 | Thu một phần | F05.2–F05.3 | evidence/F05.2-input.png evidence/F05.2-result.png | PASS |
| 10 | Theo dõi dư nợ | F05.4 | evidence/F05.4-result.png | PASS |
| 11 | Nhắc công nợ | F06.1–F06.3 | evidence/F06.1-input.png evidence/F06.1-result.png | PASS |
| 12 | Kết thúc HĐ | F07.1–F07.2 | evidence/F07.1-input.png evidence/F07.1-result.png | PASS |
| 13 | Hoàn cọc | F08.1–F08.4 | evidence/F08.1-input.png evidence/F08.1-result.png | PASS |
| 14 | Tạo hồ sơ hoàn cọc | F07.2 | evidence/F07.2-input.png evidence/F07.2-result.png | PASS |
| 15 | Xác nhận dọn | F09.1 | evidence/F09.1-input.png evidence/F09.1-result.png | PASS |
| 16 | Phòng sẵn sàng | F09.2 | evidence/F09.2-result.png | PASS |

# Ma trận truy vết theo flow

| Flow | Yêu cầu / phạm vi SRS | Mốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | Đăng nhập, RBAC (FR-SYS-01), danh mục dịch vụ (FR-CAT-01) | S0.1, S0.2, S0.3, S0.4 | 4/4 PASS |
| F00 | Chủ nhà & HĐ đầu vào (FR-BLD-01/06, BR-11), tòa & phòng (FR-BLD-02/03) | F00.1, F00.2, F00.3, F00.4 | 4/4 PASS |
| F01 | Khách thuê (FR-CUS-01, BR-18) | F01.1, F01.2 | 2/2 PASS |
| F02 | Hợp đồng & kích hoạt (FR-CUS-02, BR-05/06) | F02.1, F02.2, F02.3, F02.4 | 4/4 PASS |
| F03 | Chỉ số & hóa đơn (FR-FIN-01/02, BR-21) | F03.1, F03.2, F03.3, F03.4 | 4/4 PASS |
| F04 | Gửi Zalo hóa đơn (FR-ZAL-01/02) | F04.1, F04.2, F04.3 | 3/3 PASS |
| F05 | Công nợ & thu tiền (FR-FIN-03) | F05.1, F05.2, F05.3, F05.4 | 4/4 PASS |
| F06 | Nhắc nợ Zalo (FR-ZAL-03) | F06.1, F06.2, F06.3 | 3/3 PASS |
| F07 | Kết thúc HĐ (FR-CUS-04) | F07.1, F07.2 | 2/2 PASS |
| F08 | Hoàn cọc (FR-FIN-05, OI-07) | F08.1, F08.2, F08.3, F08.4 | 4/4 PASS |
| F09 | Dọn phòng & vòng đời phòng (FR-BLD-05) | F09.1, F09.2 | 2/2 PASS |
| F10 | Chi phí, import, tài khoản, báo cáo (FR-FIN-05, FR-SYS-02/03, FR-RPT-01) | F10.1, F10.2, F10.3, F10.4 | 4/4 PASS |

# QA state assertions

| Kiểm tra | Kết quả | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| milestones | PASS | 40/40 PASS (kỳ vọng 40) |
| landlord-chain | PASS | building=TH-104; landlord=linked; rooms=20; payments=12; lease=HD-TH-104-001 |
| room-lifecycle | PASS | room=ready |
| contract-lifecycle | PASS | contract=ended |
| invoice-issued | PASS | invoice=issued |
| payment-partial | PASS | paid=3000000; remaining=4715000; total=7715000 |
| meter-nonnegative | PASS | electric:0->150, water:0->12 |
| refund-math | PASS | status=refunded; deposit=13000000; ded=400000; refund=12600000 |
| expense-allocation | PASS | amount=350000; allocations=40%/30%/20%/10% (=100%) |
| import-job | PASS | import=done |
| user-role | PASS | role=ops |

# Danh sách vấn đề & giới hạn

- OI-07 – NEEDS BUSINESS CONFIRMATION: không tự bù trừ công nợ vào tiền cọc; kết quả là “PASS theo mockup hiện tại”.

- Giới hạn mô phỏng: Zalo gửi/retry là mô phỏng – PASS không chứng nhận tích hợp production.

# Kết luận chạy

PASS: 40/40 milestone. Ảnh và actual result lấy từ cùng một lần chạy sạch; xem manifest.json để kiểm tra route, mã record và thời gian chụp.