TIMEHOUSE

PHẠM VI CÔNG VIỆC – PHASE 3 – ENTERPRISE & INVESTMENT

Software Scope of Work

Hệ thống quản lý vận hành nhà cho thuê

| Mã tài liệu | TH-SOW-P3-1.0 |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày phát hành | 14/09/2026 |
| Trạng thái | Định hướng – chưa triển khai |
| Khách hàng | [TÊN KHÁCH HÀNG] |

Đơn vị thực hiện: [TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN]
Tài liệu dành cho: [TÊN KHÁCH HÀNG]

# Kiểm soát tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Trạng thái | Mục đích phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Định hướng – chưa triển khai | Xác nhận định hướng quản trị doanh nghiệp, tài sản và đầu tư |

| Vai trò | Đơn vị/Họ tên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Đại diện khách hàng | [TÊN KHÁCH HÀNG] | Rà soát nghiệp vụ và xác nhận phạm vi |
| Đơn vị thực hiện | [TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN] | Phân tích, triển khai và bàn giao theo phạm vi được duyệt |

# Mục lục

Mục lục sẽ tự cập nhật khi mở bằng Microsoft Word. Nếu chưa hiển thị, chọn toàn bộ tài liệu và nhấn F9.

# 1. Bối cảnh và mục tiêu

Mở rộng TimeHouse từ hệ thống vận hành cho thuê thành nền tảng quản trị doanh nghiệp và đầu tư trên cơ sở dữ liệu đã hình thành ở Phase 1–2.

TRẠNG THÁI PHẠM VI Phase 3 – Enterprise & Investment là phạm vi dự kiến. Chức năng, công thức, tích hợp, thời gian và chi phí chỉ được cam kết sau bước khảo sát và xác nhận yêu cầu chi tiết.

# 2. Phạm vi chức năng

| Mã | Nhóm chức năng | Nội dung chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-F01 | Quản lý tài sản | Tài sản theo phòng/tòa; QR; kiểm kê; tình trạng; mất/hỏng; khấu hao; lịch sử | Kiểm soát vòng đời và chênh lệch kiểm kê |
| P3-F02 | Nhân sự | Hồ sơ; phòng ban/chức danh; phân công; KPI; chấm công; bảng lương khi cần | Liên kết nguồn lực với hoạt động vận hành |
| P3-F03 | Cổ đông và vốn góp | Cổ đông; tỷ lệ; đợt góp; đã góp/còn thiếu; lịch sử | Minh bạch tình trạng vốn góp |
| P3-F04 | Phân phối lợi nhuận | Tỷ lệ; kỳ phân phối; phải trả/đã trả; hiệu quả đầu tư | Theo dõi nghĩa vụ và kết quả đầu tư |
| P3-F05 | Cổng nhà đầu tư | Dashboard vốn, lợi nhuận, lịch phân phối và tài liệu | Kênh tra cứu riêng cho nhà đầu tư |
| P3-F06 | Thanh toán và ngân hàng | QR Payment; gateway; ngân hàng; webhook; đối soát; auto-match | Tự động hóa thu tiền và đối soát |
| P3-F07 | Audit và BI | Nhật ký nâng cao; dashboard BI; báo cáo tùy chỉnh; cảnh báo/anomaly | Tăng khả năng kiểm soát và phân tích |

# 3. Luồng nghiệp vụ trọng tâm

Gắn tài sản với phòng/tòa, tạo mã QR và thực hiện kiểm kê định kỳ.

Ghi nhận nhân sự, phân công và dữ liệu KPI/chấm công theo chính sách đã duyệt.

Tạo dự án/cơ cấu cổ đông, ghi nhận đợt góp vốn và số dư còn thiếu.

Tính và duyệt kỳ phân phối lợi nhuận; công bố cho nhà đầu tư.

Tiếp nhận thanh toán qua ngân hàng/cổng thanh toán và tự động đối soát.

Theo dõi audit, dashboard BI và cảnh báo bất thường.

# 4. Kết quả bàn giao (Deliverables)

| Mã | Kết quả bàn giao | Nội dung | Tiêu chí chấp nhận | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-D01 | Tài sản và kiểm kê | Danh mục, QR, kiểm kê, khấu hao | Kiểm kê xác định đủ chênh lệch và lịch sử | Chưa triển khai |
| P3-D02 | Nhân sự | Hồ sơ, phân công, KPI/chấm công/lương | Kết quả đúng chính sách được phê duyệt | Chưa triển khai |
| P3-D03 | Cổ đông và vốn góp | Cơ cấu, đợt góp, số dư | Đối chiếu đúng với bộ số liệu pháp lý/tài chính | Chưa triển khai |
| P3-D04 | Phân phối và Investor Portal | Kỳ phân phối, dashboard, tài liệu | Nhà đầu tư chỉ xem đúng dữ liệu được cấp quyền | Chưa triển khai |
| P3-D05 | Thanh toán/ngân hàng | API, webhook, auto-match, đối soát | Giao dịch được xác thực, chống trùng và truy vết | Chưa triển khai |
| P3-D06 | Audit và BI | Nhật ký, dashboard, cảnh báo | Dữ liệu đúng nguồn, quyền truy cập và thời gian lưu | Chưa triển khai |

# 5. Tiêu chí nghiệm thu

Số lượng và tình trạng tài sản sau kiểm kê đối chiếu đúng với dữ liệu chuẩn; mọi điều chỉnh có lịch sử.

KPI, chấm công và lương thưởng khớp chính sách/công thức đã được khách hàng phê duyệt.

Vốn góp và phân phối lợi nhuận đối chiếu đúng bộ số liệu pháp lý/tài chính được cung cấp.

Cổng nhà đầu tư bảo đảm phân quyền, riêng tư và chỉ hiển thị đúng dữ liệu của người dùng.

Tích hợp thanh toán/ngân hàng có xác thực, chống ghi nhận trùng, nhật ký và cơ chế xử lý ngoại lệ.

Dashboard BI và cảnh báo truy xuất được nguồn dữ liệu, công thức và quyền truy cập.

Bộ dữ liệu UAT, mức độ lỗi, thời gian phản hồi và danh sách trình duyệt/thiết bị hỗ trợ sẽ được chốt trong Kế hoạch kiểm thử trước khi bắt đầu UAT.

# 6. Ngoài phạm vi

Tư vấn pháp lý, thuế, chứng khoán hoặc quản lý quỹ.

Thay thế phần mềm kế toán hoặc ERP nếu chưa có thỏa thuận tích hợp riêng.

Mua tài khoản, phí API, thiết bị QR, thiết bị chấm công hoặc dịch vụ ngân hàng/cổng thanh toán.

Kho dữ liệu hoặc mô hình AI chưa có nguồn dữ liệu, tiêu chí chất lượng và chính sách quản trị được duyệt.

Chức năng đa quốc gia, đa chuẩn kế toán hoặc đa tiền tệ nếu chưa được mô tả trong phụ lục.

NGUYÊN TẮC PHẠM VI Nội dung không được nêu trong mục Phạm vi chức năng hoặc Kết quả bàn giao không mặc nhiên được hiểu là đã bao gồm.

# 7. Trách nhiệm các bên

| Bên | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Khách hàng | Cung cấp dữ liệu/quy trình; chỉ định người duyệt; phản hồi đúng hạn; cung cấp tài khoản dịch vụ bên thứ ba; tổ chức UAT và xác nhận kết quả. |
| Đơn vị thực hiện | Phân tích yêu cầu; thiết kế/phát triển; kiểm thử nội bộ; sửa lỗi thuộc phạm vi; bàn giao tài liệu và hỗ trợ UAT theo kế hoạch. |
| Nhà cung cấp bên thứ ba | Cung cấp API, tài khoản, môi trường, tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ sự cố theo điều khoản dịch vụ riêng. |

# Giả định và phụ thuộc

Khách hàng cung cấp dữ liệu mẫu, biểu mẫu, quy trình hiện hành và đầu mối có thẩm quyền xác nhận nghiệp vụ.

Dữ liệu sử dụng cho kiểm thử và chuyển đổi phải đúng định dạng, đủ chất lượng và được khách hàng xác nhận quyền sử dụng.

Tích hợp bên thứ ba phụ thuộc tài khoản, hợp đồng dịch vụ, API, hạn mức, chi phí và môi trường kiểm thử do nhà cung cấp hỗ trợ.

Thời gian và chi phí chỉ được chốt sau khi phạm vi chi tiết, nguồn lực, dữ liệu và phụ thuộc tích hợp được xác nhận.

Các nội dung kế toán, thuế, đầu tư và dữ liệu cá nhân cần được khách hàng hoặc đơn vị tư vấn chuyên môn xác nhận trước khi đưa vào production.

# Mốc triển khai dự kiến

| Mốc | Nội dung | Ngày dự kiến | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Xác nhận phạm vi và yêu cầu chi tiết | TBD | Biên bản/tài liệu được hai bên xác nhận |
| M2 | Thiết kế hoặc cập nhật mockup | TBD | Khách hàng duyệt luồng và giao diện chính |
| M3 | Phát triển và kiểm thử nội bộ | TBD | Đạt tiêu chí kỹ thuật nội bộ |
| M4 | UAT với khách hàng | TBD | Các lỗi mức nghiêm trọng đã được xử lý |
| M5 | Bàn giao/Go-live | TBD | Biên bản nghiệm thu và kế hoạch vận hành được duyệt |

# Quy trình nghiệm thu

Đơn vị thực hiện bàn giao phiên bản kiểm thử, tài liệu hướng dẫn và bộ dữ liệu/kịch bản kiểm thử đã thống nhất.

Khách hàng thực hiện UAT theo tiêu chí nghiệm thu và ghi nhận lỗi hoặc sai khác so với phạm vi đã duyệt.

Đơn vị thực hiện xử lý các lỗi thuộc phạm vi; các yêu cầu mới được đưa qua quy trình thay đổi phạm vi.

Hai bên kiểm tra lại và lập biên bản xác nhận hoàn thành hoặc danh sách tồn đọng có thời hạn xử lý.

# Quản lý thay đổi phạm vi

Yêu cầu làm phát sinh chức năng, vai trò, báo cáo, tích hợp, luồng phê duyệt hoặc quy tắc tính toán chưa được mô tả trong Phase 3 – Enterprise & Investment được xem là thay đổi phạm vi. Mọi thay đổi cần được ghi nhận bằng Change Request, phân tích ảnh hưởng đến dữ liệu, bảo mật, thời gian và chi phí, sau đó được hai bên phê duyệt bằng văn bản trước khi triển khai.

# Xác nhận phạm vi

Việc ký xác nhận cho biết hai bên đã rà soát và thống nhất phạm vi ở mức nêu trong tài liệu. Thời gian, chi phí, SLA và điều khoản thương mại chỉ có hiệu lực khi được xác nhận trong kế hoạch hoặc phụ lục riêng.

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN |
| --- | --- |
| Họ tên: ______________________________ Chức vụ: _____________________________ Ngày: ______ / ______ / __________ Chữ ký: ______________________________ | Họ tên: ______________________________ Chức vụ: _____________________________ Ngày: ______ / ______ / __________ Chữ ký: ______________________________ |